行事曆專案 施作里程碑總表

整理日期：2026-07-21｜正式站：calendar88.pages.dev

# 一、已完成里程碑

| 階段 | 內容 | 進度 |
| --- | --- | --- |
| M1 基礎行事曆 | 新增/編輯/刪除、日週月檢視、完成勾選、重複行程（每天/週/月＋每日獨立完成）、分類顏色、子任務、置頂、逾時標紅、每日備忘錄、快速範本、完成統計、清理舊行程、提醒設定、重要度篩選、今日待辦模式、小工具模式、拖曳排序、關鍵字標籤、完成音效、每週目標、CSV/PDF/JSON 備份 | ✅ 100% |
| M2 第一波擴充（Worker 1–4） | 國定假日 2025–2027、近 7 天長條圖、番茄鐘、.ics 匯出入（RRULE）、彈性重複（每隔 N 天/只工作日/每月第 N 個週幾）、農曆 1900–2100、日檢視時間軸拖曳、PWA 檔案、系統推播通知、雲端同步 scaffold、Google 登入 scaffold | ✅ 100% |
| M3 正式上線 | Cloudflare Pages（calendar88.pages.dev）＋ GitHub 自動部署、Supabase（calendar-gogo）雲端同步雙裝置實測收工、PWA 手機安裝實測（含修復 4 個同步 bug 與 ERR_FAILED） | ✅ 100% |
| M4 第二波擴充（Worker A–D＋F） | 倒數日、Agenda 列表檢視、主題三段循環、月檢視熱力圖、雲端備份 10 版快照、自然語言快速新增、語音輸入、每週回顧、背景推播 scaffold（手刻 RFC 8291/8188/8292） | ✅ 100% |
| M5 手機版大改（07-17） | 直式排版、面板收合、FAB 懸浮新增鈕、更多工具選單、底部彈窗、精簡表頭 | ✅ 100% |
| M6 今日進度（07-21） | 重複行程單次編輯（僅這次/這次及之後/整個系列）＋行程衝突偵測；頁尾版權宣告（CACHE_NAME 升 v22） | ✅ 100% |
| M-待確認 | schema-history.sql 是否已在 Supabase 執行；背景推播 Edge Function 是否已部署（驗證方法見 HANDOFF.md） | ⏳ 待使用者確認 |

# 二、今日其他模型建議功能（2026-07-21 規劃章節）

| 建議功能 | 進度 |
| --- | --- |
| 編輯單次重複行程 | ✅ 100% |
| 行程衝突與空檔偵測 | 🟡 50%（衝突✅／空檔❌） |
| 全域搜尋／命令面板 | 🟡 50%（搜尋框既有✅／命令面板❌) |
| 進階統計儀表板 | 🟡 30%（7 天長條圖＋每週回顧✅／分類工時、延期率❌） |
| 智慧排程 | 🟡 20%（重疊警告✅／找空檔、緩衝時間、自動排程、移到下個工作日❌） |
| 逐筆雲端同步（tombstone/revision） | ❌ 0% |
| 通知互動（完成/延後/再提醒） | ❌ 0% |
| Google Calendar 整合 | ❌ 0%（僅既有 .ics） |
| 專案與任務依賴 | ❌ 0% |
| 分享行程／家庭共同日曆 | ❌ 0% |
| 時區與旅行模式 | ❌ 0% |
| 自動化測試安全網 | ❌ 0% |
| 資料修復工具 | ❌ 0% |
| SW「立即更新」提示 | ❌ 0% |
| 錯誤紀錄匯出 | ❌ 0% |
| 無障礙補強 | ❌ 0% |

# 三、本對話新建議功能

| 建議功能 | 難度 | 進度 |
| --- | --- | --- |
| 農曆重複行程（農曆生日/忌日每年重複） | 🟡 中 | ❌ 0% |
| 台灣假日自動更新（政府開放資料） | 🟡 中 | ❌ 0% |
| 天氣整合（Open-Meteo 免金鑰） | 🟢 簡單 | ❌ 0% |
| PWA Share Target（LINE 分享文字直接建行程） | 🟢 簡單 | ❌ 0% |
| 批量貼上匯入（逐行自然語言解析） | 🟢 簡單 | ❌ 0% |
| App Badge 未完成數 | 🟢 簡單 | ❌ 0% |
| 習慣連續天數 streak | 🟢 簡單 | ❌ 0% |
| 行程分享圖卡（canvas→LINE） | 🟡 中 | ❌ 0% |
| 掛牆看板模式 | 🟡 中 | ❌ 0% |
| 加密備份（AES 密碼保護） | 🟡 中 | ❌ 0% |
| 行程附件/照片（IndexedDB） | 🔴 難 | ❌ 0% |

# 總結

核心里程碑 M1–M6 全數完成，專案已上線且雲端同步穩定運作。未施作項目共 25 項，其中 5 項為簡單級可快速收割：天氣整合、PWA Share Target、批量貼上匯入、App Badge、習慣 streak。建議下一步優先「自動化測試安全網」或簡單級項目。